唐山国际旅游岛财政局

2022年财政重点绩效

评价报告

主管部门         唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

项目单位         唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

项目名称             道路环卫和市政设施养护

唐山国际旅游岛财政局

2023年7月6日

目 录

一、项目概述	1

（一）项目单位简介	1

（二）项目基本情况	2

二、绩效评价工作	3

（一）基本情况	2

（二）评价过程	3

（三）评价指标体系	3

三、总体评价结论	4

（一）评价得分情况	4

四、绩效评价分析	5

（一）项目决策情况分析	5

（二）项目过程管理情况分析	5

（三）项目产出完成情况分析	5

（四）项目效益实现情况分析	5

五、存在的主要问题及相关建议	5

（一）存在的主要问题	5

（二）相关建议	6

六、附件	7

- 项目概况

# （一）项目单位简介

# 住房和城乡建设局共有职工41人。下设综合办公室、建设管理科、公用科、房产管理科、城管科、安全监督站、质量监督站、人防科、建设档案馆、征地拆迁办公室。工作职责包括：

- 负责我区的建设市场管理。

- 负责我区安全质量监督、供热供气工作。

- 负责我区房地产市场监管工作。

- 负责城市管理工作的组织实施。

- 负责人防工作的组织实施。

- 负责消防工作的组织实施。

- 征地拆迁相关工作。

# （二）项目基本情况：

# 立项情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记“三个努力建成”重要指示和省委“两个率先”要求，坚持新发展理念，以争创国家级旅游度假区为引领，以打造国际知名海岛旅游目的地和紧紧围绕唐山市巩固全国文明城市成果、创建国家卫生城市的工作目标，狠抓城市净化、亮化、美化工作，做好辖区道路清扫保洁、市政设施维护、生活垃圾收集处置等日常工作，达到市政设施完好、保持城区环境卫生的干净整洁，城市管理有序。

# 实施主体：唐山国际旅游岛住房和城乡建设局

# 项目资金：1254万元

项目主要建设内容：①市政道路环卫包括旅游岛陆域乐北路、捞鱼尖游步路、景观道、迎祥路、滨海大道、清河公园、旅游专用线、管委会等市政环卫清扫保洁面积约116.4818万平方米；②垃圾清运处理包括祥云湾、金沙滩、菩提岛、三贝码头及旅游岛辖区村庄；③市政设施维护包括滨海大道、乐北路、滨海景观道、迎祥路、纬四、纬五、支五、支六清河东路等道路的路灯、公路桥梁及其他公共设施维护。

项目主要成效：该项目的总体目标是完成旅游岛陆域市政道路的环卫保洁、垃圾清运处置、市政设施维保等工作，改善城区环境卫生，保证市政设施完好，达到提升陆域旅游景区形象，提高城乡居民幸福指数。

在绩效指标设置上，产出指标确定了时效指标、质量指标、成本指标三个二级指标，并分别进行了绩效指标描述、设置了相应的指标值；比如，维护成本、质量达标率、完成时间。效果指标从节约资金，合理降低单位成本，提升自然景观环境得到改善，减少污染角度解释了此项专项资金的意义。以上这些指标设置是合理的、客观的，规定的绩效目标具备合理性。

二、绩效评价工作

（一）基本情况

1、评价目的：通过2022年道路环卫及市政设施维护费项目的指标设计和量化分析，从项目的决策、过程、产出、效益等方面，全面评价项目的完成情况、取得的效益等，加强和改进预算管理，提高经费的使用效益。

2、评价对象：2022年市政道路环卫及市政设施维护

（二）绩效评价工作过程

财政局专门成立重点绩效评价小组负责2022年绩效评价推进工作，绩效自评工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。并结合我局实际，研究制定全面实施绩效评价的实施方案和计划，各相关科室认真研读财政部门下发的项目支出绩效自评管理办法的要求，制定评价指标体系，并深入学习，明确分步工作目标和阶段计划，做到科学规划、分步实施、有序推进。

（三）评价指标体系

绩效评价原则、评价指标体系（附件）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标体系以《项目支出绩效评价指标体系》为基础，我们结合该项目的特点进一步细化评价指标，评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四个方面，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

评价工作组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、统计计算法等方法，对2022年市政道路环卫及市政设施维护项目进行绩效评价分析。

本次评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。项目最终评价结果包括评分和评级，等级分定为四级：优秀：得分高于 90 分（含 90 分）；良好：得分 80 分—90 分（含 80 分）；中：得分 60 分—80 分（含60 分)；差：得分 60 分以下。

三、绩效评价分析

# （一）项目决策情况：由管委会2020年12月3日召开的专题会议（会议纪要【2020】27号）商议决定。

# （二）项目资金安排落实情况：由财政资金安排。

# （三）项目资金实际使用情况：项目资金共计1254万元，2022年底已拨付377.7万元。

# （四）项目资金管理情况：完全依照预算指标拨付。

# 二、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况：根据管委会批示将唐山国际旅游岛道路环卫和市政设施养护任务交由住建局下属唐山国旅游岛市政工程管理有限公司依法依规进行招标确定由唐山国际旅游岛旅游开发建设有限公司进行维护并签署道路环卫和市政设施养护合同。

# （二）项目管理情况：道路环卫和市政设施养护管理严格按照国家、省、市出台的城市道路环卫和市政设施养护管理规范、标准，结合旅游岛道路环卫和市政设施养护所规定的要求管理。为做好道路环卫和市政设施维护工作，建立定期检查、不定时抽查的巡查考核制度。

四、综合评价情况及评价结论

财政局关于印发《唐山国际旅游岛区级项目支出绩效自评管理办法》的通知要求，评价组采用定量分析和定性分析相结合的方法，分别对主管部门从预算决策、预算执行、预算监督方面，对项目单位项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况等方面通过询问项目相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、数据分析等方法进行评价。

项目绩效评价小组一致认为，2022年道路环卫及市政设施维护项目立项规范，产生了良好的效益，有效保障了辖区卫生整洁和市政设施稳定运行，有效提高了城市宜居度。经过科学评估2022年市政道路环卫及市政设施维护费项目绩效评估得分97分，评价等级结果为优秀。

- 存在的问题及建议

（一）存在问题

- 辖区国省干道的扬尘治理有待进一步提高。

# 2、专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。

（二）建议

进一步完善环卫设施设备，提高环卫机械化程度，尽量减少人工作业，降低作业人员劳动强度，逐步推行机扫、洒水等机械化清扫为主、人工保洁为辅的作业模式；加强职工安全意识，多组织安全知识学习，减少安全事故发生。

附件

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 道路环卫和市政设施养护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1254 | 377.7 |  | 377.7 | 20 | 100% |  | 20 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1254 | 377.7 |  | 377.7 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 优化道路清扫保洁作业模式，完成旅游岛陆域市政道路的环卫保洁任务；垃圾日产日清；保障市政设施设备正常运转。 |  |  |  |  |  | 完成陆域市政道路的环卫保洁、垃圾清运及市政设施维护工作，保障市政设施设备正常运转。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标：拨付金额 |  |  | 0 | 377.7万元 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1 3月底计划进度 |  |  | 25% | 25% | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 指标2 6月底计划进度 |  |  | 50% | 50% | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：维护成本 |  |  | ≤377.7万元 | ≤377.7万元 | 7 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：节约成本 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 9 | 7 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标：社会效益 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标：生态环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标：自然景观 |  |  | 可持续 | 可持续 | 4 | 4 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 群众满意度100％ | 群众满意度100％ | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |