附件3

唐山国际旅游岛社会事务管理局

关于休闲渔业扶持项目资金绩效自评

报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年中央下达关于休闲渔业扶持项目资金共1笔：《关于下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金【休闲渔业扶持项目】的通知》（唐财农〔2021〕78号）共70万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

休闲渔业扶持项目资金下达1笔，共70万元，2021年未支出，预计2022年支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.总体绩效目标：按时拨付休闲渔业扶持项目资金

2.情况分析：此笔专款下达时间为2021年12月1日，专款下达后，开始进行论证工作，于2021年12月20日论证完成，论证完成开始施工，主要建设内容为：池埝改造及硬化一项，新建木质钓鱼台20个、芦苇移植10000株、购置木质休闲渔船一艘、监控设备一套、展示水箱5套、增氧机4台、水车式增氧泵1台、潜水泵3台、进排水管40米及配件。预计全部完成时间为2022年5月份，现尚未达到付款条件，全部完成后再申请拨付此笔资金进行付款。

（三）绩效指标完成情况分析

1.绩效指标：按时完成休闲渔业扶持项目资金发放工作，按时发放此笔资金。

2.情况分析：预计2022年全部支出

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此笔专款下达时间为2021年12月1日，专款下达后，开始进行论证工作，于2021年12月20日论证完成，论证完成开始施工，预计施工完成时间为2022年5月份，现尚未达到付款条件，全部完成后再申请拨付此笔资金进行付款。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已在政务网公开

五、其他需要说明的问题

无

附：休闲渔业扶持项目资金（唐财农〔2021〕78号）绩效目标自评表

唐山国际旅游岛社会事务管理局

2023年2月13日