|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央水利发展资金农村饮水工程维修养护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | | | 实施单位 | | 河长制办公室 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 9 | 9 | | 9 | | 10 | | 100% | | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 9 | 9 | | 9 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对农村饮水工程进行维修养护，保障供水工程正常运行 | | | | | | 已完成对农村饮水工程的维修养护 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购数量（工程管护、水泵变频柜） | | | 100 | 100 | 50 | | 50 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按时完成采购 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时支付 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采购成本 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：保障农村饮水水质合格 | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障民生 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障民生饮水安全 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

中央水利发展资金农村饮水工程维修养护支出绩效评价报告

1. 基础情况
2. 项目概况

河北省财政厅已下达2022年中央财政补助农村饮水工程维修养护经费9万元。资金文件为《河北省财政厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知》（冀财农[2021]130号）。唐山市根据《唐山市财政局关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知》（唐财农[2021]94号）的要求，合理使用维修养护经费，加快工程实施进度，保障年度任务顺利完成。农村饮水工程维修养护项目地点为唐山国际旅游岛3个行政村，主要建设内容包括维修养护捞渔尖供水工程1处，更换PP滤芯40寸7支，阻垢剂4桶；区农村饮水工程运行管理中心采购应急供水水泵（200QJ40-117/22KW)1台（包括3\*16mm²电缆线95m）、恒压变频柜（30KW）1台，作为物资储备，用于3个村的应急供水；购买专业化服务，对3个村的供水工程进行日常维修养护。

1. 项目绩效目标

中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目的总体目标是对农村饮水工程进行维修养护，保障供水工程正常运行。

1. 绩效评价工作开展情况

依据《唐山国际旅游岛2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目实施方案》、唐山市水利局《关于唐山国际旅游岛2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目实施方案的批复》（唐水农[2022]18号）开展自评工作。

1. 综合评价情况及评价结论
2. 综合评价情况

为保障供水工程正常运行，确实保障民生，共计完成预算数9万元。

1. 评价结论

中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目支出绩效总体完成较为良好。

1. 绩效评价指标分析
2. 项目决策情况

我区高度重视农村饮水安全，《唐山国际旅游岛2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目实施方案》、唐山市水利局《关于唐山国际旅游岛2022年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目实施方案的批复》（唐水农[2022]18号）精神，我局对农村饮水工程进行维修养护，采购相关设备。

1. 项目过程情况

河长办按政府采购程序，完成了项目支出的各项前期采购手续，同时与施工单位积极接洽，按年初预算完成时效，保质保量的完成了维修养护工程相关设备的采购工作。

1. 项目产出情况

通过利用中央水利发展资金，全年共投入资金9万元。

1. 项目效益情况

通过农村饮水工程维修养护相关设备的采购，完善了我区农村饮水安全物资储备的数量和种类及专业化管护，有效保障了我区农村饮水安全工作的需求，保障了我区的农村饮水安全，确保农村饮水无安全问题。