唐山国际旅游岛景区管理执法局

关于消防站项目支出绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况

- 根据《中华人民共和国预算法》、《中共唐山市委唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，结合我局实际，我局成立评价小组并安排专门人员负责2020年绩效评价推进工作，加强我区项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量。

- （二）项目绩效目标

- 建设微型消防站，旨在强化单位日常消防安全管理，提升火灾防控和应急处置能力。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的

- 通过绩效评价，了解2020年消防站项目完成情况。

- （二）绩效评价工作过程

- 按我区财政局关于印发《唐山国际旅游岛区级项目支出绩效自评管理办法》的通知要求，评价组采用定量分析和定性分析相结合的方法，分别对主管部门从预算决策、预算执行、预算监督方面，对项目单位项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况等方面通过询问项目相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、数据分析等方法进行评价。

- 综合评价情况及评价结论

- 2020年度受新冠疫情影响，年初工作计划有变动，消防站建设为落实。

- 按照年初消防站项目为150万元，实际支出0万元，完成率0%。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 消防站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150万元 | 150万元 |  | 0万元 | 10 | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 强化单位日常消防安全管理，提升火灾防控和应急处置能力 |  |  |  |  |  | 项目未开展 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  |  | 95% | 0% | 20 | 0 | 受新冠疫情影响，年初工作计划改变 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2020年底 | 2020年底 | 15 | 0 | 受新冠疫情影响，年初工作计划改变 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购费用 |  |  | 150万 | 0万 | 15 | 0 | 受新冠疫情影响，年初工作计划改变 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 降低辖区内火灾隐患 |  |  | 85% | 0% | 10 | 0 | 受新冠疫情影响，年初工作计划改变 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 排查消防隐患 |  |  | 85% |  | 10 | 0 | 受新冠疫情影响，年初工作计划改变 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 排查消防隐患 |  |  | 85% | 未更换 | 10 | 0 | 受新冠疫情影响，年初工作计划改变 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | ≥90% |  | 10 | 0 | 受新冠疫情影响，年初工作计划改变 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 |  |  |

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 2020年度消防站项目立项依据充分、程序合规。

- （二）项目产出情况

- 项目产出指标实际完成情况未达到了预期设定的目标值。（三）项目效益情况

- 受到新冠疫情影响，年初工作计划安排有变化，项目未实施采购。

- 五、主要经验及做法、存在的问题

- 存在的问题

- 专项资金管理水平有待提高，绩效目标的完成与预期的略有偏离。项目绩效管理制度不够完善。

- 六、建议

- 在项目执行过程中，坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效率，也提高项目资金的安全性。续而不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得到更好实。