件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（河长办）项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公示牌警示牌更新 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 唐山国际旅游岛社会事务管理局 | | | | | 实施单位 | | 河长制办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.5 | 2.696 | | 2.696 | | 10 | | 108% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成公示牌的更新，警示牌的竖立，保持公示牌完好 | | | | | | 已完成公示牌的更新，警示牌的竖立 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采购数量（公示牌） | | | 2.696 | 2.696 | 50 | | 50 | | 因县级河长调整需对公示牌内容进行更换 | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时支付 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：采购成本 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 30 | | 30 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：有利河长制工作开展 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：宣传河长制工作 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

（河长办）公示牌、警示牌更新支出绩效

评价报告

1. 基础情况
2. 项目概况

为推进我区河长制工作深入开展，有效宣传河长制工作，便于社会监督，需对河长制公示牌按要求及时更新，在河湖重要地段竖立警示牌，以有效维护河湖水环境，全年共完成对20块河长制公示牌内容进行更新，同时新竖立警示牌34块，共投入资金26960元，资金已结清。

1. 绩效目标

总体目标是完成公示牌的更新及新竖立警示牌，以宣传河长制工作。

1. 绩效评价工作开展情况

通过全面收集和整理该项预算项目的各种完成信息，包括预算请示、采购单、采购合同及资金支付凭证等，确认公示牌、警示牌更新项目各项指标已全部完成。

按《唐山国际旅游岛财政局关于印发<唐山国际旅游岛项目支出绩效自评管理办法>的通知》要求，形成了公示牌、警示牌更新项目支出绩效自评表（附后），对公示牌、警示牌更新项目支出绩效情况进行了自评价。

1. 综合评价情况及评价结论

1、综合评价情况

因管委会领导成员的调整及调整我区河道级别，需对公示牌内容全部更新，致使全年完成额超出了年初预算。

1. 评价结论

因区级河长的调整，致使公示牌的更新预算超出了年度预算，但总体项目支出完成情况较为良好。

1. 绩效评价指标分析
2. 项目决策情况

按省市河长制工作相关要求，河长公示牌内容需进行及时更新，我局领导责成河长办负责此项工作。

1. 项目过程情况

河长办按政府采购程序，完成了项目支出的各项前期采购手续，同时与施工单位积极接洽，克服疫情影响，按各二级河长单位的需求，在河道重要地段新竖立警示牌。上述工作现已全部完成。

1. 项目产出情况

利用年初预算及后期预算调整，全年共投入资金26960元。

1. 项目效益情况

通过及时更新公示牌内容，有利推动了我区河长制工作的开展，加强了对河长制工作的宣传，使社会各界对河长制工作的认知度进一步加强，通过新竖立警示牌，有效维护了河道清理整治效果。使我区的河湖水生态环境进一步得到了改善。

唐山国际旅游岛社会事务管理局

2021年2月5日